LAPORAN AKHIR

Website Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas

Disusun oleh:

Muhammad Ziyad (11122021) - Project Manager

Shinta Dwiapriati (11122381) - System Analyst

Mochamad Rizqi Erlangga (10122772) - UI/UX Designer

Vicky Chandra (10122012) - Programmer

Jakarta

2025-2026

# Daftar Isi

Daftar Isi	2

1.	Latar Belakang	3

2.	Tujuan	3

3.	Proses Pembuatan Proyek	4

3.1 Timeline	4

3.2 Tabel Logbook	4

3.3 Tim Pengembang	7

4.	Kendala	7

2.	Kelebihan dan Kekurangan	8

5.1 Kelebihan	8

5.2 Kekurangan	8

3.	Saran	9

4.	Kesimpulan	9

# Latar Belakang

Toko Fotocopy Ikhlas merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa fotokopi dan penjualan perlengkapan pendukung seperti kertas, alat tulis, dan kebutuhan operasional lainnya. Seiring dengan meningkatnya aktivitas operasional toko, pengelolaan inventaris barang menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kelancaran proses bisnis. Namun, pencatatan inventaris yang masih dilakukan secara manual atau terpisah berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan stok, keterlambatan informasi, sulitnya menelusuri riwayat barang masuk dan keluar, serta kurang akuratnya laporan inventaris.

Permasalahan tersebut dapat berdampak pada pengambilan keputusan oleh pemilik maupun pengelola toko, misalnya dalam menentukan kebutuhan restock barang, memantau penggunaan barang, dan mengevaluasi kinerja operasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengelola data inventaris secara terpusat, terstruktur, dan mudah diakses oleh pihak terkait.

Berdasarkan kondisi tersebut, dikembangkan sebuah Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas berbasis web yang diharapkan dapat membantu proses pengelolaan inventaris secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang untuk mendukung pencatatan data barang, transaksi barang masuk dan keluar, pengelolaan gudang dan supplier, serta penyajian laporan inventaris secara real-time guna meningkatkan akurasi data dan kualitas pengelolaan operasional toko.

# Tujuan

Adapun tujuan dari pengembangan Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas adalah sebagai berikut:

- Menyediakan sistem pengelolaan inventaris berbasis web yang terintegrasi dan terpusat untuk memudahkan pencatatan serta pemantauan data barang.

- Meningkatkan akurasi dan konsistensi data inventaris, khususnya dalam proses pencatatan barang masuk dan barang keluar.

- Mempermudah proses pengelolaan operasional toko, seperti pengelolaan data barang, gudang dan supplier.

- Menyediakan laporan inventaris yang informatif dan real-time guna mendukung kebutuhan dokumentasi serta pengambilan keputusan oleh admin dan owner toko.

- Meningkatkan efisiensi kerja pegawai dengan mengurangi proses manual dan meminimalkan risiko kesalahan pencatatan data.

# Proses Pembuatan Proyek

Proses pembuatan Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas dilaksanakan secara terstruktur berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) dan Gantt Chart yang disusun sejak awal proyek sebagai dasar penyusunan timeline dan logbook. Proyek dikerjakan oleh tim pengembang dengan pembagian peran yang jelas agar seluruh aktivitas berjalan terkoordinasi.

Tahapan pengerjaan meliputi inisiasi proyek, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, serta implementasi dan pelatihan pengguna. Setiap aktivitas dicatat dalam logbook sebagai dokumentasi progres pekerjaan. Secara keseluruhan, proyek berjalan sesuai perencanaan meskipun terdapat penyesuaian waktu pada periode tertentu.

## 3.1 Timeline

Berikut Timeline dari proses pembuatan Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas.

## 3.2 Tabel Logbook

Pada bagian logbook ini disajikan catatan aktivitas berbentuk tabel yang dilakukan selama proses perancangan dan pengembangan Website Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas. Logbook ini bertujuan untuk mendokumentasikan setiap tahapan pekerjaan secara kronologis, mulai dari analisis kebutuhan sistem, perancangan, implementasi, hingga tahap pengujian dan penyempurnaan sistem. Melalui pencatatan ini, diharapkan seluruh proses pengembangan website dapat tergambarkan secara jelas, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari laporan akhir proyek.

| TANGGAL | AKTIVITAS | HASIL | PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/9/25 - 6/10/25 | Inisiasi proyek dan penyusunan Project Charter | Dokumen Project Charter tersusun sebagai dasar pelaksanaan proyek | Project Manager |
| 7/10/25 - 13/10/25 | Penyusunan WBS dan Gantt Chart | WBS dan Gantt Chart sebagai acuan pembagian tugas dan timeline proyek | System Analyst |
| 14/10/25 - 27/10/25 | Analisis kebutuhan sistem | Dokumen Software Requirements Specification (SRS) dan Dokumentasi Wawancara | System Analyst (SRS) dan Project Manager (Dokumentasi Wawancara) |
| 21/10/25 - 3/11/25 | Perancangan UI/UX sistem dan penyusunan Software Design Document (SDD) versi awal | Desain mockup dan antarmuka pada Figma dan tersusunnya Dokumen SDD versi awal | UI/UX Designer |
| 4/11/25 - 24/11/25 | Revisi dan penyempurnaan desain sistem, serta finalisasi design | Desain mockup dan prototype versi final, dokumen SDD versi final serta dokumentasi video pengenalan design dengan pihak klien | UI/UX Designer (Figma & SDD), Seluruh anggota (Dokumentasi Video dengan Klien) |
| 25/11/25 – 5/1/26 | Implementasi tahap awal | Penyusunan dokumen implementasi serta pengembangan website tahap awal | Programmer |
| 6/1/26 – 19/1/26 | Revisi pengimplementasian sistem | Pengembangan website tahap akhir (revisi), dokumentasi video UAT, penyusunan manual book dan technical guide | Programmer (Website, Manual Book dan Technical Guide), Seluruh anggota (UAT) |
| 20/1/26 – 27/1/26 | Finalisasi sistem, serta penyerahan | Peluncuran sistem, serta perevisian beberapa dokumen seperti technical guide, dokumentasi video UAT dan laporan akhir, serta penyerahan (Berita Acara) | Programmer (Website, Manual Book dan Technical Guide), Seluruh anggota (UAT), System Analyst dan UI/UX Designer (Laporan Akhir), Project Manager (penyerahan Berita Acara) |

## 3.3 Tim Pengembang

Proyek pengembangan Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas dikerjakan oleh tim pengembang dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas sebagai berikut:

- System Analyst – Shinta Dwiapriati

Bertanggung jawab melakukan analisis kebutuhan sistem, menyusun dokumen Software Requirements Specification (SRS), serta merancang alur dan spesifikasi sistem sesuai kebutuhan pengguna.

- Programmer – Vicky Chandra

Bertugas mengimplementasikan sistem berdasarkan hasil analisis dan desain, melakukan pengembangan fitur, serta menangani perbaikan teknis selama proses pengembangan.

- UI/UX Designer – Mochamad Rizqi Erlangga

Berperan dalam merancang antarmuka pengguna agar sistem mudah digunakan, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kenyamanan pengguna.

- Project Manager – Muhammad Ziyad

Bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proses proyek, memantau progres berdasarkan WBS, Gantt Chart, dan timeline, serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan perencanaan.

# Kendala

Selama proses pengembangan dan implementasi Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi kelancaran sistem. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pengembangan sehingga beberapa proses perbaikan dan penyempurnaan fitur belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, perubahan kebutuhan pengguna di tengah proses pengembangan juga memerlukan penyesuaian pada desain dan fungsionalitas sistem.

Kendala teknis yang cukup signifikan adalah terjadinya gangguan pada website sejak bulan Januari, di mana sistem sering mengalami error saat diakses atau digunakan. Error tersebut menyebabkan beberapa fitur tidak dapat berjalan secara optimal, seperti keterlambatan pemrosesan data dan kegagalan saat menyimpan transaksi inventaris. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya keandalan sistem dalam mendukung aktivitas operasional toko dan menghambat proses evaluasi sistem secara menyeluruh.

Selain kendala teknis, faktor non-teknis juga menjadi tantangan, khususnya dalam proses adaptasi pengguna terhadap sistem berbasis web. Beberapa pengguna masih terbiasa dengan pencatatan manual sehingga memerlukan waktu untuk memahami alur kerja sistem baru. Kurangnya dokumentasi penggunaan dan keterbatasan sesi pendampingan awal juga turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan sistem.

Berdasarkan kendala tersebut, diperlukan evaluasi lanjutan, perbaikan bug, serta peningkatan stabilitas sistem agar website dapat kembali berfungsi secara optimal dan mampu memenuhi kebutuhan operasional Toko Fotocopy Ikhlas secara berkelanjutan.

# Kelebihan dan Kekurangan

## 5.1 Kelebihan

- Sistem mampu mengelola data inventaris secara terpusat dan terstruktur.

- Pencatatan stok barang masuk dan keluar dilakukan secara otomatis dan real-time.

- Sistem menyediakan laporan inventaris yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

- Antarmuka sistem sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna.

## 5.2 Kekurangan

- Sistem membutuhkan koneksi internet untuk dapat diakses.

- Fitur sistem masih terbatas pada pengelolaan inventaris dan belum terintegrasi langsung dengan sistem keuangan.

- Belum tersedia aplikasi versi mobile khusus, sehingga akses masih melalui web browser.

# Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kendala yang ditemukan selama pengembangan serta implementasi sistem, disarankan agar dilakukan perbaikan dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan website. Perlu dilakukan evaluasi teknis secara menyeluruh, khususnya terkait error yang terjadi sejak bulan Januari, agar penyebab permasalahan dapat diidentifikasi dan ditangani dengan tepat, baik dari sisi kode program, server, maupun konfigurasi hosting.

Selain itu, pengembangan sistem ke depannya dapat difokuskan pada penambahan fitur pendukung, seperti integrasi dengan sistem keuangan, notifikasi otomatis yang lebih informatif, serta mekanisme pencadangan (backup) data secara rutin untuk mencegah kehilangan data. Dari sisi pengguna, disarankan adanya dokumentasi penggunaan sistem dan pelatihan lanjutan agar seluruh pengguna dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Dengan adanya pengembangan dan perbaikan berkelanjutan, sistem diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih maksimal terhadap pengelolaan inventaris dan operasional Toko Fotocopy Ikhlas dalam jangka panjang.

# Kesimpulan

Berdasarkan proses perancangan, pengembangan, dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas berhasil dikembangkan sesuai dengan tujuan awal proyek. Sistem ini dirancang untuk membantu pengelolaan inventaris secara terpusat, mulai dari pencatatan data barang, transaksi barang masuk dan keluar, pengelolaan gudang dan supplier, hingga penyajian laporan inventaris secara real-time.

Pengembangan sistem dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, dimulai dari inisiasi proyek, analisis kebutuhan pengguna melalui wawancara, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian menggunakan metode User Acceptance Test (UAT). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem secara fungsional telah memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional Toko Fotocopy Ikhlas.

Meskipun demikian, selama proses pengembangan terdapat beberapa kendala, baik dari sisi teknis maupun non-teknis, seperti keterbatasan waktu pengembangan, perubahan kebutuhan pengguna, serta gangguan sistem yang memengaruhi kestabilan website pada periode tertentu. Kendala tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk pengembangan dan perbaikan sistem di masa mendatang.

Secara keseluruhan, Website Sistem Informasi Inventaris Toko Fotocopy Ikhlas diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan inventaris, meminimalkan kesalahan pencatatan data, serta membantu pemilik dan pengelola toko dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pemeliharaan dan pengembangan lanjutan, sistem ini berpotensi untuk terus dikembangkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dalam jangka panjang.